**Проекты Советского района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр  проекта | Наименование  проекта | Сроки реализации | Куратор проекта | Руководитель проекта | Стадия жизненного цикла проекта |
| **004-МПО** | Организация и проведение мероприятий, посвященных 50 летию со Дня образования Советского района | декабрь 2016-  июнь 2018 | Олег Евгеньевич Насактынов, заместитель главы Советского района по экономическому развитию | Л.И. Носкова, заместитель главы Советского района по социальному развитию | закрыт |
| **005-МПО** | Строительство детского сада на 350 мест в г. Советский | декабрь 2022-сентябрь 2027 | - | Н.В. Черемных, начальник Управления образования администрации Советского района | планирование |
| **006-МПО** | Вовлечение в инвестиционный процесс объектов незавершенного жилищного строительства в Советском районе | май 2018-  апрель 2020 | Уланов Александр Иванович,  заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу | И.Ю. Шкарина, начальник отдела по жилищной политике администрации Советского района | закрыт |
| **007-МПО** | Строительство школы на 1100 мест в г. Советский | январь 2025-сентябрь 2029 | Кувалдина Ирина Васильевна, заместитель главы Советского района по строительству, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района | Н.В. Черемных, начальник Управления образования администрации Советского района | планирование |
| **008-МПО** | Строительство школы на 550 мест в г. Советский | январь 2025-сентябрь 2030 | - |  | в перечне предварительно одобренных проектов |
| **009-МПО** | Строительство Культурного комплекса в г.Советский | - | - |  | планирование |
| **010-МПО** | Централизация функций по ведению кадрового делопроизводства в органах местного самоуправления Советского района | - | - | Т.П. Скок,  начальник отдела муниципальной службы Советского района | приостановлен |
| **011-МПО** | Создание единого центра управления рисками на объектах жизнеобеспечения населения на базе единой дежурно-диспетчерской службы Советского района | - | Е.В. Сабанцев, Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского района | Е.В. Сабанцев, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского района | закрыт |
| **012-МПО** | Строительство конноспортивной секции в г.Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области | - | - |  | в перечне предварительно одобренных проектов |
| **013-МПО** | Реконструкция детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори» МАУ ФОК «Олимп» | - | - | Александров Д.В., директор МКУ «УКС Советского района» | закрыт |