Муниципальное образование

Советский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

    - П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «  18  »      апреля      2025 г.                                                                                                № 631

г. Советский

Об изменении существенных

условий муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 05.07.2022 № 2071 «О порядке принятия решений 
об изменении существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2026 года», учитывая протокол рассмотрения и оценки поступивших от заказчиков информации и документов № 2 от 17.04.2025, письмо муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Советского района» от 17.04.2025 № 20-101-исх-250, письмо общества с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая компания-1» 
от 01.04.2025 № 219:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 22.03.2024 № 4 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Советский», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, 
г. Советский, ул. Советская, д. 10 (идентификационный код закупки 243861500392486150100100020034120243) (далее Контракт), заключенного между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства Советского района» и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая компания-1»:

1.1. в части изменения объемов и видов работ в соответствии со сводным сметным расчетом № ССРСС-Изм.3 (приложение);

1.2. в части изменения цены Контракта - со 117 000 000 (Сто семнадцать миллионов) рублей 00 копеек на 152 100 000 (Сто пятьдесят два миллиона сто) рублей 00 копеек;

1.3. в части срока окончания выполнения работ – с 30.04.2025 на 01.07.2025.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского района по строительству, начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района Кувалдину И.В.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков