Приложение 2

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Развитие транспортной системы в Советском районе»**

**за 2024 год**

**1. Муниципальная программа** «Развитие транспортной системы в Советском районе» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333 (с изменениями от 23.12.2024 № 2081).

**2. Цель муниципальной программы -** повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог.

**3. Задачи структурных элементов муниципальной программы**

1. Повышение комфортной среды проживания граждан в сельских населённых пунктах.

2. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения.

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Организация транспортного обслуживания населения в Советском районе.

6. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

7. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования  муниципальной программы | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профинан-сировано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| **Всего по программе** | **203111,3** | **203056,1** | **100,0** | **203056,1** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 217,2 | 216,2 | 99,5 | 216,2 | 100,0 |
| Бюджет  ХМАО - Югры | 127570,7 | 127562,4 | 100,0 | 127562,4 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 75323,4 | 75277,5 | 99,9 | 75277,5 | 100,0 |

\*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района).

**5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (в том числе с разбивкой по мероприятиям) | Фактические расходы,  тыс. руб*.* | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий (всего), в том числе: | 2819,5 |  |
| 1.1. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях).  Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети (часть ул. Новоселов поселка Юбилейный). | 2819,5 | Бюджетные средства направлены на ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети (часть  ул. Новоселов в п. Юбилейный).  Выполнено щебёночное покрытие дороги – 0,79 км. |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной доступности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (всего), в том числе: | 189781,3 |  |
| 2.1. | Ремонт дорожного полотна  ул. Юности (поворот с  ул. Юности на ул. Восточная) в г. Советский | 2450,0 | Бюджетные средства направлены на выполнение ремонта дорожного полотна ул.Юности (поворот с ул.Юности на ул. Восточная) в  г. Советский. Выполнена полная замена дорожной одежды с устройством асфальто-бетонного покрытия, тротуаров, наружного освещения, протяжённостью 0,15 км. |
| 2.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Киевская –  ул. Защитников Отечества  в г. Советский | 84900,1 | Бюджетные средства направлены  на выполнение ремонта автомобильной дороги по  ул. Киевская – ул. Защитников Отечества в г. Советский, протяжённостью 3,167 км с устройством асфальто-бетонного покрытия, автобусных остановок, съездов. |
| 2.3. | Ремонт автомобильной дороги «п. Малиновский – пост ГАИ  п. Пионерский» | 28604,8 | Бюджетные средства направлены на ремонт дороги, протяжённостью 1,165 км с устройством асфальто -бетонного покрытия по ж/б плитам, автобусных остановок, заменой барьерного ограждения. |
| 2.4. | Текущий ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к  п. Юбилейный» | 8025,9 | Бюджетные средства направлены текущий ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к п. Юбилейный» (на замену старых дорожных плит на новые плиты ПДН на участке дороги протяжённостью 0,38 км. |
| 2.5. | Текущий ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к п. Агириш» | 1960,4 | Бюджетные средства направлены на текущий ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к п. Агириш» (на замену 17 дорожных плит и выравнивание 124 плит на участке дороги км 0+00 - км 17+00). |
| 2.6. | Текущий ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Югорск-Узюм-Юганская ГКС», км 26+044– км 46+640 | 1632,4 | Бюджетные средства направлены на ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Югорск-Узюм – Юганская ГКС» (км 26+044– км 46+640). Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 56 м² на участке дороги км 26+044 – км 29+00. Выполнена замена 27 дорожных плит на участке дороги км 29+900 – км 46+640. |
| 2.7. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к  п. Юбилейный» | 943,0 | Бюджетные средства направлены на оплату работ по зимнему и летнему содержанию дороги, протяжённостью 4,7 км. |
| 2.8. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Агириш» | 5554,7 | Бюджетные средства направлены на оплату работ по зимнему и летнему содержанию дороги, протяжённостью 20,3 км. |
| 2.9. | Содержание автомобильной дороги «г. Югорск – Узюм-Юганская ГКС» км 26+044–км 46+640 | 4076,0 | Бюджетные средства направлены на оплату работ по зимнему и летнему содержанию дороги, протяжённостью 20,6 км. |
| 2.10. | Бюджетные трансферты поселениям Советского района на осуществление дорожной деятельности | 18500,0 | Бюджетные средства направлены на предоставление бюджетных трансфертов поселениям Советского района на осуществление дорожной деятельности, в том числе:  на вывозку снега с территории поселений, отсыпку щебнем автомобильной дороги по ул. Обская в п. Коммунистический 0,3 км;  на приобретение светильников для наружного освещения дорог в  п. Агириш;  на ремонт дороги по ул. Киевская – ул. Защитников Отечества в  г. Советский |
| 2.11. | Ремонт дорог в г. Советский:  ул. Киевская (в границах  ул. Гагарина-Юбилейная),  ул. Юбилейная (участок дороги от ул. Радужная до ул. Губкина) | 12000,0 | Бюджетные средства направлены на выполнение ремонта дорог в  г. Советский:  ул. Киевская (в границах ул. Гагарина-Юбилейная);  ул. Юбилейная (участок дороги от ул. Радужная до ул. Губкина), в том числе: замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия протяжённостью 0,39 км |
| 2.12. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | 21134,0 | Бюджетные средства направлены на организацию перевозок пассажиров и багажа по пяти городским маршрутам в г.п. Советский.  На маршрутах задействованы современные автобусы среднего класса, что обеспечивает соблюдение норм вместимости количества перевозимых пассажиров, комфорт и безопасность перевозок. Автобусы оснащены системами безналичной оплаты проезда, что позволяет рассчитываться за проезд любой имеющейся у пассажира банковской картой.  В целях повышения уровня информирования населения о работе пассажирского транспорта, городские автобусы оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС,  с которой мониторинговая информация о текущем местоположении и параметрах движения автобусов передается в Региональную навигационно-информационную систему автономного округа для отображения в публичном информационном уровне ТИС Югры |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского района» (всего), в том числе: | 10455,3 |  |
| 3.1. | Организация перевозок школьников в образовательные организации в границах поселений | 10455,3 | Бюджетные средства направлены на перевозку специализированными автобусами школьников в общеобразовательные учреждения по 6 маршрутам (4 маршрута в  г.п. Советский и 2 маршрута между поселками Юбилейный -  Малиновский - Пионерский) |
| 3.2 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | 0,0 | В 2024 году в Советском районе проводились ежегодные акции, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.  За 2024 год было проведено 2843 бесед и лекций по вопросам безопасности дорожного движения с учащимися школ, их родителями, педагогическими и трудовыми коллективами.  В целях информирования населения об актуальных проблемах в сфере безопасности дорожного движения, об изменениях в административном законодательстве, соблюдения водителями и пешеходами правил дорожного движения, размещаются информационные материалы в средствах массовой информации, в том числе: на радиоканалах района, в печатном издании – еженедельной газете Советского района  «1 Советская». Информационные передачи по теме безопасности дорожного движения транслируются в эфире телерадиокомпании  «1 Советский». Еженедельно в эфир выходит сводка по грубым нарушениям требований безопасности дорожного движения с разъяснениями об ответственности за данные нарушения.  Информация по линии ГИБДД размещается на официальном сайте Советского района в разделе «Правопорядок и безопасность» (ОМВД), в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджере «Телеграмм». За 2024 год размещено 2005 материалов |

**6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Наименование показателей 2. муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы | | Степень достижения показателей муниципальной программы \* (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | 76,9 | 76,9 | 100,0 |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 4,87 | 4,87 | 100,0 |
| 3. | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | 1 | 1 | 100,0 |
| 4. | Количество перевезенных пассажиров по городским маршрутам | 350,0 | 348,1 | 99,5 |
| 5. | Количество дорожно-транспортных происшествий | 37 | 37 | 100,0 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет –   
9,7 баллов).