Приложение 3

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

**Отчет о реализации муниципальной программы Советского района «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района» за 2024 год**

**1. Муниципальная программа «**Формирование комфортной городской среды   
на территории Советского района» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 (с изменениями от 25.12.2024 № 2111).

**2. Цель муниципальной программы -** создание комфортной городской среды   
на территории Советского района.

**3. Задачи муниципальной программы**

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организации   
   в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды.
3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

1. **Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профинан-сировано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования  к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | **18 364,7** | **18 363,7** | **100,0** | **18 363,7** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 5 668,3 | 5 668,2 | 100,0 | 5 668,2 | 100,0 |
| Бюджет  ХМАО - Югры | 9 720,2 | 9 719,6 | 100,0 | 9 719,6 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 2 976,2 | 2 975,9 | 100,0 | 2 975,9 | 100,0 |

\*- ( по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района)

1. **Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента (в том числе с разбивкой по мероприятиям) муниципальной программы | Фактические расходы,  тыс. руб. | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе по мероприятиям: | 15 819,1 |  |
| 1.1. | Благоустройство общественной территории, расположенной по ул. Советской в п. Пионерский | 7 072,4 | Выполнены работы по озеленению, устройству фундаментов под малые архитектурные формы, установка малых архитектурных форм, навеса и ограждения сцены, памп - трека, скамьи. |
| 1.2. | Благоустройство общественной территории Мини-парк «Радуга жизни» 4 этап | 1 623,4 | Произведено устройство малых архитектурных форм (качели «Гнездо», спортивное оборудование, карусель, шагоход); подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |
| 1.3. | Благоустройство общественной территории «Медик Лайф»  в г.п. Коммунистический | 806,7 | Поставка и установка малых архитектурных форм |
| 1.4. | Благоустройство общественной территории в г.п. Агириш | 2 108,0 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; устройство покрытий из тротуарной плитки, установка бортовых бетонных камней |
| 1.5. | Обустройство территории «Таёжный парк, г.п. Таёжный» (2 этап) | 4 208,6 | Установка перголы, лавки круговой, беседки из дерева с подвесными качелями, стелы «Таёжный», остановочного комплекса, монтаж ограждения и видеонаблюдения |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (всего), в том числе по мероприятиям: | 900,0 |  |
| 2.1. | Улучшение качества жизни граждан на территории Советского района | 900,0 | Бюджетные средства направлены на реализацию наказов депутатов Думы Советского района на приобретение специализированной техники (снегоуборщик на гусеничном ходу) для МБУ «Городской центр услуг» |
| 3. | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» (всего), в том числе по мероприятиям: | 1 644,6 |  |
| 3.1. | Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | 1644,6 | Бюджетные средства направлены на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях регионального проекта «Благоустройство сельских территорий».  Выполнены работы по устройству детской площадки «Радость детства» по ул. Швецова п. Алябьевский (монтаж оборудования, изготовление и установка ограждения) |

**6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Наименование показателей 2. муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы | | Степень достижения показателей муниципальной программы \*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | 5 | 5 | 100,0 |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 30 | 30 | 100,0 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет –   
9,62 балла).