Приложение 15

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района»**

**за 2024 год**

**1. Муниципальная программа** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2323 (с изменениями   
от 20.12.2024 № 2074).

**2. Цель муниципальной программы -** повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

**3. Задачи структурных элементов муниципальной программы**

1. Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в жилищном фонде.

2. Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в муниципальном секторе.

3. Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

4. Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в системах уличного освещения.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профи-  нанси-ровано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования  к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | **3 164,4** | **3 164,4** | **100,0** | **3 164,4** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет  ХМАО - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет  Советского района | 3 164,4 | 3 164,4 | 100,0 | 3 164,4 | 100,0 |

\*- ( по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района)

**5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (в том числе с разбивкой по мероприятиям) | Фактические расходы,  тыс. руб*.* | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, муниципальном секторе, системах коммунальной инфраструктуры и уличного освещения Советского района» (всего), в том числе по мероприятиям: | 3 164,4 |  |
| 1.1. | Комплексное обслуживание общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, потребляемых в жилищном фонде |  | Поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, на общую сумму 385,0 тыс. рублей. Источник финансирования: внебюджетные средства. |
| 1.2. | Ремонт инженерных систем на отметке ниже 0,00 и мест общего пользования |  | Частичная замена трубопроводов систем водоснабжения МКД, на общую сумму 695,2 тыс. рублей. Источник финансирования: внебюджетные средства. |
| 1.3. | Ремонтные работы по внешнему контуру зданий и внутренних перекрытий (утепление дверных блоков на входе в подъезды, обеспечение автоматического закрывания дверей, утепление оконных блоков в подъездах) |  | Уплотнение и утепление дверных блоков в подъездах в МКД на общую сумму 412,0 тыс. рублей. Источник финансирования: внебюджетные средства. |
| 1.4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  | В 2024 выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества 6 многоквартирных домов (далее МКД) в г.п. Советский (ремонт крыш, систем электроснабжения и инженерных систем). Затраты на проведение работ составили 40,1 млн. рублей из фонда капитального ремонта многоквартирных домов. |
| 1.5. | Внедрение новых экономичных систем освещения (замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, светильники) |  | Замена ламп накаливания на светодиодные лампы, светильники на общую сумму 152,0 тыс. рублей. Источник финансирования: внебюджетные средства. |
| 1.6. | Промывка трубопроводов и системы отопления в МКД |  | Проведены работы по промывке системы теплоснабжения в многоквартирных домах Советского района на общую сумму 1254,0 тыс. рублей. Источник финансирования: внебюджетные средства. |
| 1.7. | Замена установленных ламп на светодиодные в муниципальных учреждениях Советского района и поселений | 8,9 | Оплата по муниципальному контракту на поставку электрического осветительного оборудования для замены ламп на светодиодные в здании администрации Советского района:  ул. 50 лет Пионерии, д.10 (ООО «СпецЭлектроМонтаж») – 8,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Советского района.  Замена ламп на светодиодные в зданиях муниципальных учреждениях Советского района и поселений на общую сумму 500,0 тыс. рублей.  Источник финансирования: внебюджетные средства. |
| 1.8. | Промывка системы отопления и теплообменного оборудования в зданиях муниципальных учреждений Советского района и поселений |  | Проведена промывка системы отопления в зданиях муниципальных учреждениях Советского района и поселений Советского на общую сумму 175,0 тыс. рублей.  Источник финансирования: внебюджетные средства. |
| 1.9. | Комплексное обслуживание узлов учета коммунальных ресурсов, установленных в зданиях муниципальных учреждений Советского района и поселений | 115,0 | Оплата по муниципальному контракту на оказание услуг по текущему обслуживанию узлов учета тепловой энергии и приборов учета воды в зданиях администрации Советского района:  ул. 50 лет Пионерии, д.10,  ул. 50 лет Пионерии, д.11А  и ул. 50 лет Пионерии, д.11В  за счет средств бюджета Советского района – 115,0 тыс. рублей.  Проведено комплексное обслуживание узлов учета в зданиях муниципальных учреждениях Советского района и поселений Советского на общую сумму 261,0 тыс. рублей.  Источник финансирования: внебюджетные средства. |
| 1.10. | Замена ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения (не менее 2,5% от общей протяженности ежегодно) |  | Проведены работы по замене ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, на общую сумму 10427 тыс. рублей. Источник финансирования: внебюджетные средства. |
| 1.11. | Популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе информирование населения и предпринимательского сообщества о преимуществах и порядке использования объектов микрогенерации, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии | 0,0 | Размещены информационные материалы в средствах массовой информации, официальных социальных сетях, на официальном сайте Советского района, размещены посты в официальных социальных сетях, в том числе в телеграмм-канале «ЖКХ Советский район ХМАО». |
| 1.12. | Техническое обслуживание систем уличного освещения в поселениях Советского района | 3 040,5 | Бюджетные средства направлены на:  работы по техническому обслуживанию внешних сетей энергоснабжения уличного освещения Советского района, за исключением г.п. Агириш и  с.п. Алябьевский;  работы по обслуживанию и ремонту системы уличного освещения на территории городского поселения Коммунистический;  аварийно-восстановительные работы систем уличного освещения в черте города Советский (муниципальные контракт с ООО «СетьМонтаж»);  развитие системы уличного освещения на территории городского поселения Малиновский (п. Юбилейный) (замена светильников на сетях уличного освещения) |

**6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Наименование показателей 2. муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы | | Степень достижения показателей муниципальной программы \*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
| 1. | Доля объема энергетических ресурсов в жилищном фонде, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) на территории Советского района (%) | 76,8 | 72,9 | 94,9 |
| 2. | Доля объема энергетических ресурсов в бюджетном секторе, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) на территории Советского района (%) | 97,5 | 95,7 | 98,2 |
| 3. | Доля объема энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) на территории Советского района (%) | 100 | 100 | 100,0 |
| 4. | Доля объема энергетических ресурсов в системах уличного освещения, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) на территории Советского района (%) | 100 | 100 | 100,0 |
| 5. | Удельная величина потребления электрической энергии в жилищном фонде (кВтч (на 1 кв.м общей площади) | 30,89 | 30,89 | 100,0 |
| 6. | Удельная величина потребления тепловой энергии в жилищном фонде (Гкал/кв.м (на 1 кв.м общей площади) | 0,196 | 0,193 | 101,5 |
| 7. | Удельная величина потребления холодной воды в жилищном фонде куб.м (в расчете на 1 жителя) | 20,05 | 22,4 | 89,5 |
| 8. | Удельная величина потребления горячей воды в жилищном фонде (куб.м (в расчете на 1 жителя) | 2,74 | 3,7 | 74,1 |
| 9. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (кВт/ч на 1 человека населения) | 151,68 | 166,02 | 91,4 |
| 10. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (Гкал на 1кв.м общей площади) | 0,139 | 0,177 | 78,5 |
| 11. | Удельная величина потребления холодной энергии муниципальными бюджетными учреждениями (куб.метров на 1 человека населения) | 1,51 | 1,35 | 111,8 |
| 12. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями (куб.метров на 1 человека населения) | 0,05 | 0,05 | 100,0 |
| 13. | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями (куб.метров на 1 человека населения) | 6,01 | 6,01 | 100,0 |
| 14. | Доля светодиодных светильников в общем количестве светильников системы уличного освещения (%) | 85,0 | 87,0 | 102,3 |
| 15. | Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме отпущенной тепловой энергии (%) | 29,8 | 28,2 | 105,7 |
| 16. | Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды (%) | 34,7 | 39,0 | 89,0 |
| 17. | Доля многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в МКД (%) | 13,6 | 13,6 | 100,0 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 8,95 баллов).