Приложение 8

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Цифровое развитие Советского района»**

**за 2024 год**

**1. Муниципальная программа** «Цифровое развитие Советского района» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района   
от 29.10.2018 № 2327 (с изменениями от 23.12.2024 № 2079).

**2. Цель муниципальной программы -** формирование информационного пространства   
на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления.

**3. Задачи структурных элементов муниципальной программы**

1. Развитие эффективной и безопасной деятельности органов местного самоуправления Советского района за счет внедрения и совершенствования систем электронного управления.

2. Модернизация и развитие официального сайта Советского района.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профи-  нанси-ровано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования  к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | **7297,8** | **7297,8** | **100,0** | **7297,8** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет  ХМАО - Югры | 746,5 | 746,5 | 100,0 | 746,5 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 6551,3 | 6551,3 | 100,0 | 6551,3 | 100,0 |

\*- ( по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района)

**5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (в том числе  с разбивкой по мероприятиям) | Фактические расходы,  тыс. руб*.* | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» (всего),  в том числе: | 7297,8 |  |
| 1.1. | Приобретение и сопровождение лицензированного программного обеспечения | 4429,7 | Бюджетные средства направлены на приобретение и сопровождение лицензированного программного обеспечения, в том числе: «Парус-бюджет», АС Бюджет, АС УРМ, «Калибри-Финансы», Госфинансы, правовая система «Гарант», АО ПФ «СКБ Контур», антивирус Dr.Web, VipNet Client, Kaspersky Endpoint Security, Барс |
| 1.2. | Организация и техническое обеспечение безопасности персональных данных, обеспечение информационной безопасности | 230,7 | Бюджетные средства направлены на аттестационные испытания объекта вычислительной техники (ОВТ) на базе 2-ух ПЭВМ в соответствии с требованиями по безопасности информации ФСТЭК России |
| 1.3. | Развитие, модернизация компьютерных систем, коммутационного оборудования и оргтехники, замена расходных материалов, утилизация оборудования | 2616,4 | Бюджетные средства направлены на приобретение оборудования и заправку картриджей |
| 1.4. | Сопровождение и обновление официального сайта Советского района и внутреннего информационного портала на системе «1С-Битрикс» | 21,0 | Бюджетные средства направлены на сопровождение и обновление официального сайта Советского района и внутреннего информационного портала на системе «1С-Битрикс» |

**6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Наименование показателей 2. муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы | | Степень достижения показателей муниципальной программы \*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
| 1. | Количество лицензированного программного обеспечения (приобретение и сопровождение) | 13 | 13 | 100,0 |
| 2. | Количество посещений пользователями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального сайта Советского района | 275 | 275,5 | 100,2 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет –   
9,02 балла).