Приложение 22

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Обращение с отходами и улучшение состояния

окружающей среды в Советском районе»

- за 2024 год

- 1. Муниципальная программа «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2322 (с изменениями от 17.12.2024 № 2024).

- 2. Цель муниципальной программы - сохранение благоприятной окружающей среды на территории Советского района.

- 3. Задачи муниципальной программы

1. Ликвидация несанкционированных свалок.

2. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде.

3. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

4. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

5. Улучшение состояния окружающей среды.

6. Развитие системы экологического воспитания.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год

| Источники финансирования муниципальной программы | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профинан-сировано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактичес-кие расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси-рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 113 533,4 | 88 494,1 | 77,9 | 88 494,1 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 77 356,3 | 59 141,8 | 76,5 | 59 141,8 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 36 177,1 | 29 352,3 | 81,1 | 29 352,3 | 100,0 |

*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района).

5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год

| № п/п |  | Наименование структурного элемента (в том числе с разбивкой по мероприятиям) муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ведомственный проект «Ликвидация объектов накопительного вреда окружающей среде» (всего), в том числе: | 79571,1 |  |
| 1.1. |  | Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 79571,1 | Разработка проекта рекультивации с проектно-сметной документацией на рекультивацию объектов накопленного вреда, в том числе: г.п. Коммунистический 10,4 га, г.п. Коммунистический 14,3 га, г.п. Таёжный 8,8 га, г.п. Таёжный 40,6 га. |
| 2. |  | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами» (всего), в том числе: | 950,5 |  |
| 2.1. |  | Осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 118,7 | Субвенция на осуществление отдельного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (заработная плата, уплата налогов, канцелярские товары). |
| 2.2. |  | Проведение орнитологического исследования объекта обращения с твердыми коммунальными отходами расположенного в шестой приаэродромной подзоне | 831,8 | Проведены орнитологические исследования объекта обращения с твердыми коммунальными отходами расположенного в шестой приаэродромной подзоне. |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления» (всего), в том числе: |  | 4649,2 |  |
| 3.1. | Рекультивация мест несанкционированного размещения отходов |  | 4649,2 | Бюджетные средства направлены на ликвидацию несанкционированных свалок, в том числе: г.п. Пионерский – 482,3 тыс. рублей; г.п. Зеленоборск – 433,1 тыс.рублей; г.п. Советский – 3733,8 тыс. рублей. |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Эколого-просветительская и природоохранная деятельность» (всего), в том числе: |  | 3 323,3 |  |
| 4.1. |  | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 1211,9 | Бюджетные средства направлены на оказание услуг по отлову, содержанию и возврату на прежние места обитания животных без владельцев на территории Советского района по заключенному муниципальному контракту с региональной общественной организацией защиты животных «Друзья животных». |
| 4.2. |  | Осуществление мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации на территории Советского района | 2 111,4 | Бюджетные средства направлены на оказание услуг по акарицидной, ларвицидной обработке и барьерной дератизации на территории Советского района по заключенному муниципальному контракту с ООО «ЭкоДОС» (г. Югорск). |

6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование показателей муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы |  | Степень достижения показателей муниципальной программы * (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1. | Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, % | 2,2 | 2,2 | 100 |
| 2. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, выведенных из эксплуатации | 2,0 | 2,0 | 100 |
| 3. | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| 4. | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения автономного округа, % | 29,6 | 30,0 | 101,3 |
| 5. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, ведущих деятельность в области защиты животных без владельцев, единиц | 2 | 2 | 100,0 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), муниципальная программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет –  7,75 баллов).