Приложение 12

к постановлению

администрации Советского района

от 16.04.2025 № 611

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района»

- за 2024 год

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344 (с изменениями от 20.12.2024 № 2069).

- Цель программы - обеспечение доступными и качественными коммунальными услугами.

- Задачи структурных элементов программы

- Повышение доступности и качества коммунальных услуг.

- Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы за 2024 год

| Источники финансирования муниципальной программы | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 466 412,6 | 454 546,9 | 97,5 | 454 546,9 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 10 232,0 | 10 232,0 | 100,0 | 10 232,0 | 100,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 404 672,3 | 399 378,4 | 98,7 | 399 378,4 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 51 508,3 | 44 936,5 | 87,2 | 44 936,5 | 100,0 |

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района).

5. Выполнение мероприятий структурных элементов за 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (в том числе с разбивкой по мероприятиям) | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение доступности и качества предоставляемых коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 454 546,9 |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий организациям в сфере жилищно-коммунального комплекса | 280 939,8 |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | 12 622,0 | В соответствии с Законом ХМАО – Югры от 07.11.2013 № 118-оз «О возмещении недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры сжиженного газа по розничным ценам, и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельным государственным полномочием по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры сжиженного газа по розничным ценам» МО Советский район в 2024 году предоставлена субсидия АО «Сжиженных газ Север», осуществившего реализацию сжиженного газа в объеме 27,3 тонн населению Советского района по социально ориентированным розничным ценам. |
| 1.1.2. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Советского района | 268 317,8 | Предоставлена субсидия МУП «СТВК» на финансовое обеспечение затрат (недополученных доходов) на реализацию услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Советского района. |
| 1.2. | Реализация мероприятий по реконструкции, модернизации, строительству, капитальному ремонту коммунальных объектов | 173 607,1 |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | 131 339,1 | Предоставлена субсидия МУП «СТВК» на реализацию мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов. В результате выполнен капитальный ремонт (с заменой) следующих объектов: сети тепло-, водоснабжения и горячего водоснабжения от ул. Гагарина д. 3, до ул. Центральная д.23Г пгт. Малиновский; сети тепло-, водоснабжения от ул. Токмянина д. 12 до ул. Токмянина д. 18 в п. Алябьевский; система водоотведения от КНС ул. Ленина, 2 А до КНС ул. Промышленная, 10А в г. Советский 1 очередь |
| 1.2.2. | Предоставление субсидии на реализацию мероприятий региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 27 292,7 | Предоставлена субсидия МУП «СТВК» на реализацию мероприятий региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе за счет финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий». В результате выполнен капитальный ремонт (с заменой) следующих объектов: сети тепло-, водоснабжения от котельной № 21 в пгт. Агириш (ул. Спортивная - ул. Дзержинского - ул. 50 лет ВЛКСМ) |
| 1.2.3. | Исполнение полномочий по организации в границах поселения электро- тепло- газо- и водоснабжения населения, водоотведения снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 14 975,3 | Исполнение полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе на оплату по контрактам по прокладке сетей тепловодоснабжения и канализации к спортзалу по ул. Кирова г. Советский- 9 670,0 тыс. рублей; по испытанию газовых сетей, проведение пуско-наладочных работ по объекту «Газоснабжение п. Зеленоборск Советского района» - 5 218,3 тыс. рублей |

6. Исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | - Наименование показателей - муниципальной программы | Значение показателей муниципальной программы |  | Степень достижения показателей муниципальной программы * (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1. | Доля населения Советского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 75,7 | 76,0 | 100,4 |
| 2. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 2,8 | 2,9 | 103,6 |
| 3. | Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса | 91,0 | 91,0 | 100,0 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

7. Результаты оценки эффективности реализации программы

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями), программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 8,95 баллов).